Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 20.04.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho implementato una lista multiutente per la scelta degli autori di un progetto, ho poi migliorato il database per fornire la funzionalità desiderata in caso di progetti con lo stesso responsabile e infine ho progettato l'upload del file di documentazione sul server, ancora da testare in live. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho perso svariato tempo per un'impostazione del file php.ini, non segnata da nessuno parte e necessaria per permettere l'upload di file. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare migrazione live. |